ENCUESTA DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

| NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN |
| --- | --- |
| Modulo de Cargue de reglas contables | 1/11/2025 |

Proporcione comentarios honestos para ayudarnos a llevar a cabo una reunión productiva a posteriori.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 1 - MUY EN DESACUERDO, 2 - EN DESACUERDO, 3 - NEUTRAL, 4 - DE ACUERDO, 
5 - TOTALMENTE DE ACUERDO

| DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO SÍ SÍ DESCONOCIDO DESCONOCIDO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO ¿PREGUNTAS? |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ¿El plan del proyecto estuvo bien definido y comunicado desde el principio? |  |  |  |  | X |  |
| 2. ¿Los objetivos iniciales del proyecto estaban claros? |  |  |  |  |  | X |
| 3. ¿Los recursos asignados eran adecuados para alcanzar nuestros objetivos? |  |  |  |  | X |  |
| 4. ¿El cronograma original del proyecto fue realista? |  |  |  |  | X |  |
| 5. ¿Nuestro equipo del proyecto funcionó bien juntos? |  |  |  |  |  | X |
| 6. ¿Nuestro equipo trabajó eficazmente con el cliente? |  |  |  |  | X |  |
| 7. ¿Obtuvimos los resultados del proyecto que queríamos? |  |  |  |  |  | X |
| 7a. Explique por qué o por qué no: | Con la ejecución del proyecto se estableció como objetivo el desarrollo de un módulo que permitiera el cargue masivo de reglas contables validando formato, estructura y cumplimiento de las reglas del negocio, adicional a ello en el transcurso del desarrollo del proyecto se adicionó una nueva funcionalidad, lo que implicó la afectación del cronograma, pero no el objetivo final. Tras este contexto se puede asegurar que el desarrollo del proyecto entregó el resultado que se esperaba dado que no solo se implementó el módulo, sino que se hizo entrega del mismo con una funcionalidad adicional. |  |  |  |  |  |
| 8. ¿Qué salió bien en este proyecto? | Respecto a las actividades que se llevaron a cabo con éxito está la planificación, debido a que en esta etapa se analizó minuciosamente cada una de las actividades, estableciendo el tiempo y presupuesto requerido, al igual que se hizo un correcto asignamiento de responsabilidades lo que permitió llevar a cabo el proyecto en el plazo establecido cumpliendo con los requerimientos funcionales establecidos en esta etapa. Adicional a ello se logró una sinergia con el equipo de trabajo lo que permitió afrontar las dificultades que se presentaron en el desarrollo del proyecto y por último destacar la comunicación con los Stakeholders, situación que permitió adicionar la nueva funcionalidad del modulo sin afectar el presupuesto y la fecha final de entrega. |  |  |  |  |  |
| 9. ¿Qué aspecto de este proyecto fue más frustrante? | Quizás el aspecto mas frustrante en el desarrollo del proyecto es el cumplimiento a cabalidad del cronograma y presupuesto establecido en la fase de planeación, debido a que en el tramite del desarrollo del proyecto se presentaron diversos inconvenientes que impedían la correcta ejecución de cada una de las actividades en el plazo previamente establecido por lo que se tuvo que decidir agilizar en actividades en las cuales se había planeado un mayor tiempo de ejecución, lo que nos liberó tiempo para aquellas actividades que implicaron mayor esfuerzo y dedicación. |  |  |  |  |  |
| 10. ¿Cuál fue la parte más parte satisfactoria del proyecto? | La parte mas satisfactoria de la ejecución del proyecto esta en la capacidad que tuvo el equipo para la adaptación a las circunstancias imprevistas y como en la organización de cada miembro se logró realizar la entrega en los plazos previamente establecidos. |  |  |  |  |  |
| 11. ¿Qué problemas le gustaría debatir en la reunión? | El único tópico que se plantearía en la reunión es la adición de funcionalidades durante la ejecución del proyecto, debido a que una situación como esta afecta de manera severa toda la planeación previamente realizada y pone en riesgo el correcto desarrollo del proyecto. |  |  |  |  |  |

Comentarios adicionales:

TAREAS POSTERIORES AL PROYECTO/CONSIDERACIONES FUTURAS

Enumere los objetivos de desarrollo y mantenimiento continuos.

- Realizar la capacitación para el manejo del nuevo modulo por parte de la fuerza operativa del banco - Brindar soporte de integración y de ambiente de certificación del modulo - Analizar el funcionamiento del módulo en el ambiente de producción en busca de evaluar su rendimiento - Inspeccionar posibles fallos que presente el módulo en el ambiente de producción - Realizar el mantenimiento del modulo de ser necesario

¿Qué acciones aún deben completarse y quién es responsable de completarlas?

Para la ejecución de estas actividades se plantea que el equipo realice varias visitas con el fin de lograr la retroalimentación del funcionamiento del módulo y planear posibles mantenimientos que requiera el modulo

Enumere los elementos pendientes adicionales del proyecto.

Comentarios adicionales

| FASE DE PLANIFICACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| LECCIÓN APRENDIDA | ¿LOGRADO? | COMENTARIOS |
| Los planes y la programación del proyecto estaban bien documentados, con una estructura y detalles adecuados. | Si | En esta etapa del proyecto se dedicó gran parte del esfuerzo inicial debido a que es la hoja de ruta para la ejecución del proyecto |
| El cronograma del proyecto contenía todos los elementos del proyecto. | Si | En referencia a las actividades que se llevaron a cabo en la ejecución del proyecto se puede establecer que todas ellas fueron contempladas en el planteamiento inicial del cronograma. |
| Las tareas estaban claramente definidas. | Si | En esta etapa del proyecto no solo se establecieron las actividades correspondientes, sino que se realizó una asignación de responsabilidades bien definidas con el objetivo maximizar los recursos humanos con los que se contaban para la ejecución de estas tareas. |
| Las partes interesadas realizaron aportes adecuados en el proceso de planificación. | No | En este punto, cabe mencionar que la mayoría de reuniones con los interesados fueron de gran provecho y sus aportes fueron de gran ayuda, pero en esta etapa fue donde mayor dificultad se presentó a la hora de adicionar la nueva funcionalidad. |
| Los requisitos se reunieron y documentaron claramente. | Si | Al inicio del proyecto se realizó la reunión con los interesados y se establecieron claramente los requisitos del sistema y en base a esta actividad se generó un documento de requerimiento que condensa los acuerdos y requisitos establecidos. |
| Los criterios estaban claros para todas las fases del proyecto. | Si | Debido a que el desarrollo del módulo se estableció bajo la metodología de Cascada, esta permitió establecer unos hitos de entrega claros, logrando así unos criterios de conformidad en cada una de las etapas del desarrollo del proyecto. |
| Comentarios adicionales |  |  |

| EJECUCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| LECCIÓN APRENDIDA | ¿LOGRADO? | COMENTARIOS |
| El proyecto alcanzó sus objetivos originales. | Si | Sin duda la ejecución del proyecto logró cumplir a cabalidad con los objetivos planteados al inicio del proyecto. |
| Los cambios inesperados que se produjeron fueron de frecuencia e intensidad manejables. | Si | En referencia a los cambios inesperados, el equipo de trabajo logró ajustar las cargas de tiempo y esfuerzo de las actividades, permitiendo así adaptar el desarrollo del proyecto a los nuevos requerimientos y situaciones imprevistas. |
| Los puntos de referencia del proyecto (es decir, tiempo, alcance, costo) se gestionaron cuidadosamente. | Parcialmente | Al existir situaciones que pese al análisis de riesgo se hayan previsto, estas afectan de manera drástica la planeación previamente establecida y esto a su vez afecta tanto el tiempo establecido como el presupuesto, sin embargo, se ajustaron cargas de trabajo con el fin de cumplir a cabalidad con el tiempo de entrega del proyecto. |
| Los procesos fundamentales de gestión de proyectos (es decir, gestión de riesgos y problemas) fueron eficientes. | Si | Si, debido al análisis previamente establecido respecto a la gestión de riesgos, actividad en la cual se establecieron planes de contingencia para los mismos, se logró establecer una hoja de ruta a la hora de afrontar las circunstancias indeseadas. |
| Se realizó un seguimiento del progreso del proyecto y se informó de manera precisa y organizada. | Si | Con la elaboración del tablero de seguimiento todos los involucrados en el desarrollo del proyecto pudieron estar al tanto del avance del mismo, lo que permitió cumplir con la gestión de comunicaciones a cabalidad. |
| Comentarios adicionales |  |  |

| FACTORES HUMANOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| LECCIÓN APRENDIDA | ¿LOGRADO? | COMENTARIOS |
| El gerente de proyectos informó a las partes correspondientes. | Si | Respecto al rol de Gerente de Proyecto en el proceso de comunicaciones con los interesados, este fue fundamental, debido a que en cada fase del proyecto de los hitos establecidos se mantuvo informados a los Stakeholders del avance y adicional a ello se establecieron en reuniones los documentos base para la correcta ejecución del proyecto. |
| La gestión de proyectos fue eficaz. | Parcialmente | En la ejecución de este proyecto fueron muchas las lecciones aprendidas para llevar a cabo una correcta gestión, por tal motivo se establecen que este rubro esta parcialmente logrado. |
| El equipo del proyecto estaba organizado y tenía el personal adecuado. | Si | Pese a que en el desarrollo del proyecto existió adquisición de conocimiento que previamente no existía, el equipo de trabajo cumplió con el desarrollo de cada una de las actividades asignadas dentro del tiempo establecido y nunca se presentó la situación de escasez de personal |
| El gerente de proyectos y el equipo recibieron la capacitación adecuada. | Si | Como se comenta en el anterior rubro, para la ejecución de algunas de las actividades planteadas previamente se requirió de adquisición de conocimiento para la correcta ejecución de las mismas, por ende, se tuvo que capacitar al equipo de trabajo en algunas habilidades indispensables. |
| Hubo una comunicación eficiente entre los miembros del equipo del proyecto. | Si | Sin duda este es un factor fundamental para el éxito en la ejecución de este proyecto. |
| Las áreas funcionales colaboraron de manera efectiva. | Si | Debido a situaciones indeseables que se presentaron en la ejecución del proyecto, se puedo evidenciar la sinergia colaborativa del equipo de trabajo, debido a que se tuvieron que ajustar cargas de trabajo para poder llevar a buen termino la ejecución del proyecto |
| Los objetivos contradictorios no causaron problemas interdepartamentales. | Si | La cohesión del equipo de trabajo fue pilar fundamental para la ejecución del proyecto, por ende, todas las dependencias del equipo trabajaron al unisonó. |
| Comentarios adicionales |  |  |

| GENERAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| LECCIÓN APRENDIDA | ¿LOGRADO? | COMENTARIOS |
| Las proyecciones originales de costos y cronogramas eran precisas. | No | Quizás de todos los rubros del desarrollo del proyecto este es el más sensible ante cualquier situación, que así haya sido prevista, afecta de manera considerable los tiempos y esfuerzos de cada una de las actividades. |
| Las entregas se presentaron a tiempo dentro del cronograma modificado. | Si | Pese a situaciones indeseables que se presentaron en la ejecución del proyecto, los hitos entregables no sufrieron ninguna modificación respecto a la fecha de entrega |
| El proyecto se concluyó dentro del presupuesto modificado. | Si | Gracias al ajuste en las cargas de trabajo de algunas de las actividades se logró entregar cada uno de los hitos dentro del tiempo establecido y de esta manera cumplir con solvencia el presupuesto establecido |
| El control de cambios fue constructivo. | Si | En todo proyecto se generan situaciones que implican cambios en cronograma, presupuesto y actividades, situación sumamente constructiva a la hora de gestionar proyectos |
| Las dependencias externas se conocían y gestionaban de manera efectiva. | Si | Con la elaboración de la matriz de gestión de riesgos se evaluaron todas esas posibles dependencias externas que afectaban directa o indirectamente la ejecución del proyecto |
| Se cumplieron las necesidades del cliente. | Si | La ejecución del proyecto permitió cubrir la necesidad que tenia el banco a la hora de cargar masivamente las normas contables |
| Se cumplieron los objetivos del proyecto. | Si | El objetivo que se estableció previamente se cumplió a cabalidad y se adicionó una nueva funcionalidad que no estaba prevista al inicio del proyecto |
| Se cumplieron los objetivos de la empresa. | Si | Con la ejecución de este proyecto el banco no solo reduce el esfuerzo humano y en tiempo de esta tarea sino que reduce enormemente los posibles fallos que generaba la ejecución del cargue masivo de reglas contables manualmente. |
| Comentarios adicionales |  |  |

| ACEPTACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO | FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTO |  |  | FECHA |
| Alexander Puentes |  |  |  | 1/11/2025 |
| NOMBRE DEL PATROCINADOR | FIRMA DEL PATROCINADOR |  |  | FECHA |
| Marcela Cifuentes |  |  |  | 1/11/2025 |